LOTERÍA VIRTUAL

Sistema Integral de Gestión de Sorteos

ARQUITECTURA TÉCNICA Y PLAN DE TRABAJO

Documento de División de Tareas para Equipo de Desarrollo

| Stack tecnológico | .NET C# · ASP.NET Core · WinForms/WPF |
| --- | --- |
| Base de datos | MySQL (XAMPP + HeidiSQL) |
| Plataformas | Web (Razor Pages/Blazor) + App Escritorio |
| Versión del documento | 1.0 — Abril 2026 |
| Estado | APROBADO — Listo para implementación |

# 1. Resumen Ejecutivo y Visión del Producto

Este documento define la arquitectura técnica completa y la división de tareas para el desarrollo de un sistema de Lotería Virtual. El objetivo es que cada integrante del equipo pueda trabajar su módulo de forma independiente con ayuda de IA, y luego integrarlo al sistema final.

El sistema consta de dos plataformas complementarias:

| 🌐 PÁGINA WEB (Jugadores / Clientes) | 🖥️ APP ESCRITORIO (Operador / Administrador) |
| --- | --- |
| • Registro e inicio de sesión de jugadores • Visualización y elección de cartones disponibles • Carga de crédito y pago de cartones • Seguimiento del sorteo EN VIVO (números en tiempo real) • Notificación automática si el jugador gana • Historial de sorteos y cartones propios | • Crear y configurar sorteos • Ver cartones vendidos / disponibles en tiempo real • Lanzar el sorteo y controlar extracción de números • Detectar ganadores automáticamente • Gestionar cobros y confirmar pagos • Ver estadísticas y reportes del sorteo |

# 2. Mejoras y Decisiones de Diseño (Recomendaciones del PM)

Como Product Manager, antes de definir las tareas propongo las siguientes decisiones de diseño que hacen el sistema más profesional y viable para llevarlo a la vida real:

## 2.1 Cartones como archivos de texto (solución al tema del profesor)

El profesor indicó que los cartones no deben ocupar memoria de base de datos. La solución es:

| SOLUCIÓN | Cada cartón se representa como una cadena de texto compacta. Ejemplo: '05-12-23-34-41¦07-19-28-36-45¦...' (5 filas × 5 columnas separadas por pipes). Este string se guarda en el campo patron_contenido de la tabla Carton. No se guardan imágenes ni estructuras complejas. La app web y de escritorio reconstruyen la grilla visual a partir del texto. |
| --- | --- |

## 2.2 Sistema de crédito virtual (billetera)

En lugar de integrar pagos externos (complejo para el MVP), se usa un sistema de crédito interno:

- El operador carga crédito manualmente a la cuenta del jugador (el jugador paga en efectivo o por transferencia y el operador confirma).

- El jugador usa ese crédito para comprar cartones desde la web.

- Esto es seguro, simple y funciona perfectamente para el negocio real.

## 2.3 Premio dinámico calculado automáticamente

El sistema calcula el pozo en tiempo real:

| Fórmula | Premio = (Cartones vendidos × Precio cartón) × % configurado |
| --- | --- |
| Ejemplo | 100 cartones × $6.000 = $600.000 recaudado → 70% = $420.000 al ganador |
| Configurable | El % del premio se define en cada sorteo. La web muestra el pozo actualizado en tiempo real. |

## 2.4 Extracción automática de números (cada 10 segundos)

El sistema extrae 1 número aleatorio cada 10 segundos sin repetir. Cuando detecta un ganador, detiene la extracción y muestra el resultado. Esto se implementa con un Timer en la app de escritorio y la web se actualiza consultando a la API periódicamente (polling cada 3 segundos).

## 2.5 Criterio de ganador

Se propone que el primer ganador sea quien complete una línea horizontal completa en su cartón (5 números en fila). Opcionalmente se puede configurar para cartón lleno. Esto hace el sorteo más dinámico y entretenido.

# 3. Arquitectura Técnica del Sistema

## 3.1 Stack tecnológico definitivo

| Capa | Tecnología | Nota |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | ASP.NET Core Razor Pages o Blazor Server | Accesible desde celular y PC |
| App Escritorio | WinForms .NET 8 (C#) | Simple de aprender para primer proyecto |
| Backend / API | ASP.NET Core Web API (.NET 8) | Centraliza toda la lógica de negocio |
| Base de Datos | MySQL 8 via XAMPP + HeidiSQL | Según requerimiento del proyecto |
| Comunicación | HTTP REST JSON | La web y el escritorio consumen la misma API |
| Tiempo real web | JavaScript fetch polling (3s) | Sin necesidad de WebSockets para MVP |

## 3.2 Estructura de la solución .NET

La solución se llama LotteriaVirtual y contiene los siguientes proyectos:

| Proyecto | Tipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| LotteriaVirtual.Domain | Class Library | Entidades, reglas de negocio puras |
| LotteriaVirtual.Application | Class Library | Casos de uso, servicios, validaciones |
| LotteriaVirtual.Infrastructure | Class Library | Acceso a MySQL, repositorios, Entity Framework |
| LotteriaVirtual.Api | ASP.NET Core Web API | Endpoints REST, autenticación JWT |
| LotteriaVirtual.Web | Razor Pages / Blazor | Página web para jugadores |
| LotteriaVirtual.Desktop | WinForms .NET 8 | App escritorio del operador |
| LotteriaVirtual.Shared | Class Library | DTOs y contratos compartidos entre proyectos |

# 4. Base de Datos MySQL — Tablas y Campos

Se usa MySQL (XAMPP) con HeidiSQL para administración. La base de datos se llama loteria_virtual.

## 4.1 Tabla: usuarios

| Propósito | Personas que pueden iniciar sesión: operadores (app escritorio) y jugadores (web). |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre completo |
| email | VARCHAR(150) UNIQUE | Email para login |
| contrasena_hash | VARCHAR(255) | Contraseña encriptada con BCrypt |
| rol | ENUM('operador','jugador') | Tipo de usuario |
| estado | ENUM('activo','inactivo') | Estado de la cuenta |
| saldo_credito | DECIMAL(10,2) | Crédito disponible para comprar cartones |
| fecha_alta | DATETIME | Fecha de registro |

## 4.2 Tabla: sorteos

| Propósito | Define cada evento de lotería. El operador crea el sorteo desde la app de escritorio. |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| nombre | VARCHAR(150) | Ej: 'Sorteo Viernes 4 Abril' |
| fecha_sorteo | DATETIME | Cuándo se realiza el sorteo |
| estado | ENUM('configurando','abierto','en_curso','cerrado','cancelado') | Estado actual |
| cantidad_cartones | INT | Total de cartones generados para este sorteo |
| precio_carton | DECIMAL(10,2) | Precio de venta de cada cartón |
| porcentaje_premio | DECIMAL(5,2) | % de lo recaudado que va al ganador (ej: 70.00) |
| premio_calculado | DECIMAL(10,2) | Se actualiza automáticamente al venderse cartones |
| criterio_ganador | ENUM('linea','carton_lleno') | Condición para ganar |
| fecha_creacion | DATETIME | Cuándo se creó el sorteo |

## 4.3 Tabla: cartones

| Propósito | Cada cartón de un sorteo. El contenido se guarda como texto compacto para no ocupar espacio. |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| id_sorteo | INT FK → sorteos | A qué sorteo pertenece |
| codigo_unico | VARCHAR(20) UNIQUE | Código visible del cartón (ej: S01-C042) |
| patron_contenido | TEXT | Números del cartón como texto: '5-12-23-34-41¦7-19-28-36-45¦...' |
| estado | ENUM('disponible','reservado','vendido','anulado','premiado') | Estado del cartón |
| numero_carton | INT | Número del cartón dentro del sorteo (1, 2, 3...) |

## 4.4 Tabla: asignacion_cartones

| Propósito | Relaciona un cartón con el jugador que lo compró. Permite saber quién tiene cada cartón. |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| id_carton | INT FK → cartones | Cartón asignado |
| id_usuario | INT FK → usuarios | Jugador que compró el cartón |
| fecha_asignacion | DATETIME | Cuándo se realizó la compra |
| monto_pagado | DECIMAL(10,2) | Cuánto pagó (descontado del crédito) |
| estado | ENUM('activo','anulado') | Estado de la asignación |

## 4.5 Tabla: extracciones

| Propósito | Registra cada número que sale durante el sorteo, en orden. |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| id_sorteo | INT FK → sorteos | A qué sorteo pertenece |
| numero_extraido | INT | Número que salió (1 a 90) |
| orden | INT | Posición en la secuencia (1°, 2°, 3°...) |
| fecha_hora | DATETIME | Cuándo fue extraído |

## 4.6 Tabla: ganadores

| Propósito | Registra quién ganó cada sorteo y con qué cartón. |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| id_sorteo | INT FK → sorteos | Sorteo donde ganó |
| id_usuario | INT FK → usuarios | Jugador ganador |
| id_carton | INT FK → cartones | Cartón ganador |
| criterio_ganador | VARCHAR(100) | Qué condición cumplió (ej: 'Linea fila 3') |
| monto_premio | DECIMAL(10,2) | Premio otorgado |
| confirmado | TINYINT(1) | 1 si el operador confirmó el pago |
| fecha | DATETIME | Momento en que se detectó el ganador |

## 4.7 Tabla: auditoria

| Propósito | Registra acciones críticas del sistema para trazabilidad completa. |
| --- | --- |

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT PK | Clave primaria |
| id_usuario | INT FK → usuarios | Quién realizó la acción |
| accion | VARCHAR(100) | Descripción de la acción (ej: 'CARTON_VENDIDO') |
| entidad | VARCHAR(50) | Tabla afectada (ej: 'cartones') |
| id_entidad | INT | ID del registro afectado |
| detalle | TEXT | Descripción adicional o datos antes/después |
| fecha | DATETIME | Cuándo ocurrió |

# 5. División de Tareas por Integrante

El equipo se divide en 5 módulos independientes. Cada integrante trabaja su módulo completamente y luego se integra. Los módulos están ordenados por dependencia para facilitar la integración.

MÓDULO 1 — BASE DE DATOS + BACKEND NÚCLEO (Integrante 1)

| Dificultad | Alta — Es la base de todo. Requiere atención y prolijidad. |
| --- | --- |

| Descripción | Crear toda la base de datos MySQL, configurar Entity Framework para conectarse a ella, y construir los proyectos Domain, Application e Infrastructure con las entidades y servicios base. |
| --- | --- |

Tareas específicas:

- Instalar y configurar XAMPP (MySQL). Crear la base de datos loteria_virtual en HeidiSQL.

- Crear todas las tablas con sus campos, tipos, índices y claves foráneas (según sección 4 de este documento).

- Crear el proyecto LotteriaVirtual.Domain con las clases entidad (Usuario, Sorteo, Carton, etc.).

- Crear el proyecto LotteriaVirtual.Infrastructure con DbContext de Entity Framework Core conectado a MySQL (Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql).

- Crear repositorios genéricos y específicos para cada entidad.

- Crear el proyecto LotteriaVirtual.Application con los servicios: UsuarioService, SorteoService, CartonService.

- Implementar la lógica de generación de cartones como texto compacto (5×5 números únicos aleatorios).

- Implementar el algoritmo de verificación de ganador (línea o cartón lleno).

- Escribir script SQL inicial que cree la base de datos y tablas (para compartir al equipo).

Entregables:

- Script SQL completo (crear tablas).

- Proyectos: LotteriaVirtual.Domain, LotteriaVirtual.Infrastructure, LotteriaVirtual.Application compilando sin errores.

- Documento de prueba: insertar un sorteo y cartones de ejemplo manualmente en HeidiSQL.

MÓDULO 2 — API REST (Integrante 2)

| Dificultad | Alta — Necesita que el Módulo 1 esté al menos parcialmente listo. |
| --- | --- |

| Descripción | Construir el proyecto LotteriaVirtual.Api con todos los endpoints que consumirán la web y la app de escritorio. Agregar autenticación con JWT. |
| --- | --- |

Tareas específicas:

- Crear el proyecto ASP.NET Core Web API (.NET 8).

- Configurar autenticación JWT (login devuelve token, endpoints protegidos requieren token).

- Implementar los siguientes endpoints:

- POST /api/auth/login → devuelve token JWT

- POST /api/usuarios/registro → registro de jugador

- GET /api/sorteos → listar sorteos activos

- POST /api/sorteos → crear sorteo (solo operador)

- POST /api/sorteos/{id}/iniciar → cambiar estado a en_curso

- GET /api/sorteos/{id}/cartones → listar cartones del sorteo

- POST /api/sorteos/{id}/cartones/generar → generar cartones

- POST /api/cartones/{id}/comprar → comprar cartón con crédito

- POST /api/sorteos/{id}/extracciones → agregar número extraído

- GET /api/sorteos/{id}/extracciones → obtener números extraídos

- GET /api/sorteos/{id}/ganadores → obtener ganadores

- POST /api/usuarios/{id}/credito → cargar crédito (solo operador)

- Configurar Swagger para documentación automática de la API.

- Manejar errores con respuestas JSON consistentes (codigo, mensaje, datos).

- Configurar CORS para que la web pueda consumir la API.

Entregables:

- Proyecto LotteriaVirtual.Api ejecutable (dotnet run).

- Swagger documentado en https://localhost:5001/swagger.

- Colección de Postman con pruebas de cada endpoint.

MÓDULO 3 — PÁGINA WEB (Jugadores) (Integrante 3)

| Dificultad | Media-Alta — Requiere que la API esté disponible para probar. |
| --- | --- |

| Descripción | Construir la página web completa para los jugadores usando ASP.NET Core Razor Pages. El jugador puede registrarse, ver sorteos, elegir cartones, comprar y ver el sorteo en vivo. |
| --- | --- |

Páginas a desarrollar:

- Registro e inicio de sesión (formularios que llaman a la API).

- Dashboard del jugador: saldo de crédito, sorteos disponibles, cartones propios.

- Página de sorteo: lista de cartones disponibles con visualización del cartón (grilla 5×5 reconstruida desde el texto).

- Compra de cartón: confirmar compra, descontar crédito.

- Página de sorteo EN VIVO: muestra números extraídos en tiempo real (polling cada 3 segundos a GET /extracciones). Marca los números en el cartón del jugador. Muestra mensaje grande si el jugador gana.

- Historial: sorteos anteriores y cartones jugados.

Aspectos técnicos:

- Usar Bootstrap 5 para el diseño responsive (funciona en celulares).

- Implementar la grilla del cartón en HTML/CSS a partir del texto patrón_contenido.

- Usar JavaScript fetch para el polling del sorteo en vivo (actualizar cada 3 segundos).

- Guardar el token JWT en sessionStorage y enviarlo en las peticiones HTTP.

Entregables:

- Proyecto LotteriaVirtual.Web funcionando en el navegador.

- Capturas de pantalla de cada pantalla funcionando.

MÓDULO 4 — APP ESCRITORIO (Operador) (Integrante 4)

| Dificultad | Media — WinForms es más sencillo que la web. Requiere la API lista. |
| --- | --- |

| Descripción | Construir la aplicación de escritorio WinForms para el operador del sorteo. Permite crear sorteos, controlar la extracción, ver cartones vendidos, ganadores y confirmar pagos. |
| --- | --- |

Pantallas a desarrollar:

- Login del operador (consume POST /api/auth/login).

- Panel principal: resumen de sorteos activos, total recaudado, total cartones vendidos.

- Gestión de sorteos: crear sorteo, configurar precio, porcentaje de premio, cantidad de cartones.

- Gestión de cartones: ver todos los cartones (disponibles, vendidos), buscar por código, ver qué jugador tiene cada uno.

- Carga de crédito: buscar jugador por email y cargarle crédito.

- Control del sorteo: panel con botón 'INICIAR SORTEO' y timer visual que extrae 1 número cada 10 segundos automáticamente. Muestra todos los números extraídos y el cartón ganador cuando se detecta.

- Panel de ganadores: listado de ganadores con datos del jugador, cartón ganador, monto del premio y botón para confirmar pago.

- Reportes simples: cartones por estado, recaudación por sorteo.

Aspectos técnicos:

- Usar System.Windows.Forms con .NET 8.

- Usar HttpClient para consumir la API. Guardar el token JWT en memoria de sesión.

- El timer de extracción usa System.Windows.Forms.Timer (intervalo: 10000 ms). Llama a POST /extracciones, luego GET /ganadores. Si hay ganador, detiene el timer y muestra alerta.

Entregables:

- Proyecto LotteriaVirtual.Desktop ejecutable (dotnet run o .exe compilado).

- Video corto mostrando el sorteo en vivo con detección automática de ganador.

MÓDULO 5 — INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE (Integrante 5 / Líder)

| Dificultad | Media — Requiere coordinación con todos los módulos anteriores. |
| --- | --- |

| Descripción | Integrar todos los módulos en una solución unificada, configurar el proyecto compartido (Shared/DTOs), resolver conflictos, escribir el README de instalación y hacer pruebas del flujo completo. |
| --- | --- |

Tareas específicas:

- Crear el proyecto LotteriaVirtual.Shared con los DTOs (objetos de transferencia de datos) que usan todos los módulos.

- Crear el archivo de solución .sln que incluya todos los proyectos.

- Escribir el appsettings.json con la cadena de conexión a MySQL y configuración JWT.

- Coordinar con el Módulo 1 el script SQL final y verificar que todos los módulos usen los mismos nombres de tablas y campos.

- Probar el flujo completo: registro jugador → compra cartón → sorteo en vivo → detección ganador.

- Escribir README.md con instrucciones de instalación paso a paso (instalar XAMPP, crear base, ejecutar script, correr API, correr web, correr escritorio).

- Opcionalmente: configurar IIS Express o perfil de publicación para que la web corra en red local (para que los jugadores entren desde su celular).

Entregables:

- Solución .sln completa con todos los proyectos integrados.

- README.md de instalación.

- Prueba completa del flujo documentada.

# 6. Tabla Resumen de Asignación de Tareas

| Módulo | Integrante | Tecnología Principal | Depende de | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — BD + Backend Núcleo | Integrante 1 | MySQL, EF Core, C# | — | PRIMERO |
| M2 — API REST | Integrante 2 | ASP.NET Core Web API | M1 | SEGUNDO |
| M3 — Página Web | Integrante 3 | Razor Pages, Bootstrap, JS | M2 | TERCERO |
| M4 — App Escritorio | Integrante 4 | WinForms .NET 8 | M2 | TERCERO |
| M5 — Integración | Integrante 5 | Todos los proyectos | M1,M2,M3,M4 | FINAL |

| NOTA IMPORTANTE | Los módulos M3 y M4 pueden trabajarse en paralelo una vez que M2 tenga al menos los endpoints de login, sorteos y cartones funcionando. Se recomienda que el Integrante 2 entregue primero esos 3 endpoints para desbloquear el trabajo paralelo. |
| --- | --- |

# 7. Flujo Completo de un Sorteo

| Paso | Quién | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Operador (Escritorio) | Crea el sorteo: define nombre, fecha, cantidad de cartones (ej: 100), precio ($6.000), porcentaje de premio (70%). |
| 2 | Sistema automático | Genera 100 cartones únicos (5×5 números del 1 al 90 sin repetir en cada cartón). Los guarda como texto en la BD. |
| 3 | Jugadores (Web) | Se registran en la página web, reciben crédito del operador, eligen su cartón favorito y lo compran. |
| 4 | Sistema automático | Descuenta el crédito del jugador, asigna el cartón, actualiza el premio calculado en tiempo real. |
| 5 | Operador (Escritorio) | Cuando decide iniciar, presiona 'INICIAR SORTEO'. El estado del sorteo cambia a 'en_curso'. |
| 6 | Sistema automático | Cada 10 segundos: extrae 1 número aleatorio (sin repetir), lo guarda en la tabla extracciones, verifica todos los cartones vendidos contra los números salidos. |
| 7 | Página web (Jugadores) | Cada 3 segundos consulta los números extraídos y los muestra en tiempo real, marcando los números en el cartón del jugador. |
| 8 | Sistema automático | Cuando detecta que un cartón completó una línea (o cartón lleno): crea el registro en la tabla ganadores, detiene las extracciones, cambia el estado del sorteo a 'cerrado'. |
| 9 | Jugador ganador (Web) | Ve un mensaje grande de felicitación con el monto del premio. |
| 10 | Operador (Escritorio) | Ve el ganador, verifica los datos, confirma el pago y registra en la BD. |

# 8. Reglas de Negocio

| ID | Regla | Implementada en |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | Un número no puede repetirse en la misma extracción de un sorteo. | Application + BD (UNIQUE constraint) |
| RN-02 | Un cartón no puede tener números repetidos en su contenido. | Application (generación) |
| RN-03 | Un cartón vendido no puede comprarse de nuevo. | Application + API |
| RN-04 | Solo se pueden vender cartones si el sorteo está en estado 'abierto'. | Application + API |
| RN-05 | Solo se pueden cargar extracciones si el sorteo está 'en_curso'. | Application + API |
| RN-06 | El crédito del jugador no puede quedar negativo al comprar. | Application + API |
| RN-07 | El premio se recalcula automáticamente al vender cada cartón. | Application (trigger lógico) |
| RN-08 | Solo el operador puede crear sorteos, cargar crédito e iniciar sorteos. | API (validación de rol JWT) |
| RN-09 | Una vez detectado el ganador, no se extraen más números. | App Escritorio (timer se detiene) |
| RN-10 | Toda operación crítica queda registrada en la tabla auditoria. | Application (transversal) |

# 9. Recomendaciones Finales del PM

Para que el proyecto sea un éxito y pueda llevarse a la vida real, el Product Manager recomienda:

Para el desarrollo inicial (MVP)

• Empiecen por el Módulo 1. Sin la base de datos bien hecha, nada funciona.

• Usen ramas Git separadas por módulo para evitar conflictos (feature/modulo-1, feature/modulo-2, etc.).

• El Integrante 2 (API) debe compartir los DTOs del proyecto Shared lo antes posible para que los demás los usen.

• Prueben cada endpoint en Postman antes de que los otros módulos lo consuman.

• No intenten hacer todo perfecto en el primer intento. Primero que funcione, después se mejora.

Para llevarlo a la vida real después del MVP

• Agregar pasarela de pago real (MercadoPago tiene API gratuita para Argentina).

• Migrar la web a Azure App Service o Railway.app para que sea accesible desde internet (no solo red local).

• Agregar notificaciones por email o WhatsApp al ganador usando SendGrid o la API de WhatsApp Business.

• Agregar modo de múltiples premios: primer premio (línea), segundo premio (dos líneas), tercer premio (cartón lleno).

• Panel de estadísticas para el operador: historial de sorteos, ingresos totales, jugadores recurrentes.

• Sistema de referidos: código de descuento para jugadores que traigan amigos.

Consideraciones legales importantes

• Los juegos de azar están regulados en Argentina. Antes de operar públicamente, consultar la ley 27.742 y la regulación provincial de Catamarca.

• Se recomienda empezar en modo 'beta cerrada' con personas conocidas para probar el sistema.

• Llevar registro contable de ingresos y premios pagados desde el primer día.

Este documento es la base técnica del proyecto. Cualquier modificación importante debe ser acordada en equipo y registrada como nueva versión del documento.

Lotería Virtual — v1.0 | Arquitectura Definitiva | Abril 2026